**Région de Nouakchott**

**تحيين المخطط التوقعي للصفقات العمومية - اكتوبر2022**

 **ACTUALISATION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES –Décembre 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبلغ ، مقدر****بالأوقية الجديدة****Montant estimés en MRU** | **التاريخ المتوقع لاكتمال الخدمات****Date prévue d’achèvement des prestations** | **التاريخ المتوقع لانطلاق الخدمة****Date prévue de démarrage des prestations** | **التاريخ المتوقع لمنح العقد****Date prévue d’attribution du contrat** | **التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء الانتقاء****Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **نوعية الإبرام****Mode de passation** | **نوعية الصفقة****Type de marché** | **مصدر التمويل****Source de financement** | **الانجازات المستهدفة****Réalisations envisagées** | **المرجع** **Réf** |
| **12.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 |  يوليو2022Juillet 2022 | يوليو 2022Juillet 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيينLausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيينExtension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine |  |
| **18.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | يوليو 2022Juillet 2022 | يوليو 2022Juillet 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح( عدة مقاسم)Appel d’offres ouvert  | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية Travaux d’équipements socioculturels |  |
| **12.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل مراكز للصحة Travaux de construction et/ou réhabilitation descentres de santé |  |
| **24.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل منشآت تعليمية Travaux de construction et/ou réhabilitation de deux infrastructures éducatives |  |
| **9.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | بناء منشأة نموذجية خاضعة لمعايير التنمية المستدامة Construction d'un bâtiment pilote durable |  |
| **14.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | خدمات متعلقة بتنظيم أسواق أسبوعية و / أو وخدمات متعلقة بتنظيم معارض مؤقتة Prestations relatives à l’Organisation des marchés hebdomadaires et/ou des foires périodique |  |
| **20.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة على مستوى شاطئ البحر بانواكشوطTravaux d’Aménagement auniveau du littoral de Nouakchott |  |
| **40.000.000** | أغسطس 2022Août 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال الطرق و تهيئة حفر على مستوى مركز الطمر الفني Travaux relatifs à la voirie et l’aménagement des alvéoles au niveau du CET |  |
| **68.000.000** | اكتو بر 2022Octobre 2022 | مايو2022Mai 2022 | مايو2022Mai 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations |  |
| **18.000.000** | اكتو بر 2022Octobre 2022 | مايو2022Mai 2022 | مايو2022Mai 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | توريدات (صفقة طلبية)Fourniture **(marché à commandes**) | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | مواد صيانة سيارات و آلياتProduit d’entretien des véhicules et engins |  |
| **10.000.000** | يونيو 2022Juin 2022 | أغسطس 2022Août2022 | أغسطس 2022Août2022 | مايو 2022Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بالطرق Travaux de voirie |  |
| **10.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août2022 | أغسطس 2022Août2022 | مايو 2022Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بالبنية التحتية و الكهرباءTravaux d'infrastructures hydrauliques et électriques |  |
| **12.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | ابريل 2022avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيينLausanne –Région de Nouakchott-AIM | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين/Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine |  |
| **10.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | مايو 2022Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئةالساحات الخضراء و التشجير الحضريTravaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain |  |
| **24.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | مايو 2022Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال الإنارة العموميةTravaux de réseau d'Eclairage Public |  |
| **10.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | مايو 2022Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقةبشبكةالصرف الصحي Travaux de réseau d'Assainissement |  |
| **15.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | يونيو 2022Juin 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال اخرىAutres Travaux |  |
| **20.000.000** | يونيو2023Juin 2023 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | استصلاحات حضرية، صرف صحي و تهيئة و أشغال أخرى Aménagement urbain, Assainissement, réhabilitation, construction et autres travaux  |  |
| **50.000.000** | فبراير 2023Février 2023 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | توريداتFourniture | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | شراء سيارات ( مقسم 1 ) و شاحنات وصهاريج ( مقسم 2 )و شراء آليات و اقتناء لوازم للأشغال ( مقسم 3)Achat de véhicules (lot1) et camions (lot 2) et acquisition des engins et matériel de travaux (lot 3) |  |
| **9.000.000** | فبراير 2023Février 2023 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | توريداتFourniture | جهة نواكشوطRégion de Nouakchot | شراء مبيدات Achat de pesticides |  |
| **12.000.000** | مارس 2023Mars | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيينLausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيينExtension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune deToujounine |  |
| **16.000.000** | سبتمبر 2024Septembre 2023 | سبتمبر 2022Septembre 2022 | سبتمبر 2022Septembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | خدماتServices | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | إيجار آليات لمركز الطمر الفنيLocation des engins pour le CET |  |
| **9.000.000** | مارس 2023Mars 2023 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres s ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain |  |
| **11.000.000** | مارس 2023Mars 2023 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | جهة نواكشوطRégion de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة مركز الطمر الفني (مقسم السور المحيط ومقسم تهيئة المباني ومقسم التغطية النهائية للحفر قيد الاستغلال )Travaux d'aménagement relatifs au centre d’enfouissement technique(lot : clôture, lot : Réhabilitation desbâtiments et lot : couverture finale des alvéoles en cours d’exploitation  |  |
| **12.000.000** | مارس 2023Mars2023 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | أغسطس 2022Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيينLausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيينExtension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune deToujounine deux(2) |  |
| **105.000.000** | **ابريل 2023****Avril 2023** | **سبتمبر2022****Septembre 2022** | **سبتمبر2022****Septembre 2022** | **سبتمبر2022****Septembre 2022** | **التفاهم المباشر****Entente directe** | **أشغال****Travaux** | **ميزانية جهة انواكشوط****Budget de la Région de Nouakchott** | **أشغال تهيئة على مستوى مركز الطمر الفني** **Travaux d’aménagement des alvéoles au niveau du C.E.T et autres travaux** |  |
| **2.000.000** |  | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء الأدوية للصيدلية الجهوية****Achat de médicament pour la pharmacie régionale** |  |
| **4.500.000** | Février 2023فبراير 2023 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | ااستدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **بناء خزان مائي لصالح مركز الطمر الفني بتيفريت****Construction d’une réserve d’eau semi-enterrée et château d’eau au sein du CETTivirit** |  |
| **24.000.000** | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | ديسمبر 2022Décembre 2022 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيينLausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيينExtension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine deux LOTS |  |
| **0005.000.** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اكتوبر **2022****octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة بإنشاء نصب تذكاري****Etude relative à la réalisation d’un Monument** |  |
| **2.200.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اكتوبر **2022****octobre 2022** | ااستدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **اصلاح و طلاء و تجهيز بعض سيارات جهة انواكشوط****Tôlerie, Peinture et Tapisserie des Voitures de la Région de Nouakchott**  |  |
| **0006.500.** | يناير 2023Janvier 2023 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بفك العزلة****Travaux du désenclavement** |  |
| **0004.000.** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات استقبال****Frais de réception** |  |
| **000.0007.** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء مواد غذائية متعلق بتسييير مطعم جهة انواكشوطAchat des aliments relatif à la restauration**  |  |
| **000.0005.** | مارس 2023Mars 2023 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **عقد خدمات متعلق بتسييير مطعم جهة انواكشوط****Prestation de service relative au fonctionnement du Restaurant de la Région de Nouakchott** |  |
| **000.0007.** | يناير 2023Janvier 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022**Novembre 2022** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء صهاريج****Achat de Citernes** |  |
| **00.0002.5** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **كتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تشجير مقطع على طريق المطار****Reboisement d’un tronçon de la route de l’aéroport**  |  |
| **00.0007.8** | Avril 2023 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **كتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres ouvert | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة الساحات الحضرية****Aménagement des espaces urbains** |  |
| **800.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **كتوبر2022****Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية Prestation Intellectuelle | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **استشارة ذهنية متعلقة بإنشاء تطبيق معلوماتي****Consultation intellectuelle relative à la réalisation d’une application informatique** |  |
| **5.000.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **كتوبر2022****Octobre 2022** | ااستدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء مبيدات****Achat de pesticides** |  |
| **3.000.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **كتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة بتهيئة الحدائق العامة****Etude relatif à l’aménagement des Parcs publics** |  |
| **1.000.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **كتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **لوحات ومؤشرات تعريفية بمكاتب وإدارات جهة نواكشوط****Plaques et Panneaux d’identification des bureaux et des administrations de la Région de Nouakchott** |  |
| **4.000.000** | مارس 2023Mars 2023 | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres s | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بشبكة الماء الشروب****Travaux de réseau d'Eau** |  |
| **1.000.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | التفاهم المباشر Entente direct | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **sالمحروقات /قصاصات****Fourniture de carburant sous forme de carnet e Ticket** |  |
| **4.000.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **إصلاح سيارات** **Reparation des véhicules** |  |
| **1.500.000** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **توريدات متعلقة بمكاتب جهة نواكشوط** **Fourniture de bureau** |  |
| **5.000.000** | فبراير 2023Février 2023 | نوفمبر2022 **Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | ا استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **إعادة تأهيل متعلقة بمقر جهة نواكشوط****Réhabilitation au niveau du siège de la région de Nouakchott** |  |
| **2.000.000** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات ذهنية متعلقة بالاستجابة لطلبات تمويل من طرف المانحين****Prestation intellectuelle relative aux réponses aux appels à candidature** |  |
| **1.800.000** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء مواد غذائية****Achat de Produits d’alimentation** |  |
| **4.500.000** | **ابريل 2023****Avril 2023** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف** **Réhabitation des carrefours**  |  |
| **3.500.000** | مارس 2023Mars 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **شراء النباتات****Achats de plantes** |  |
| **1.400.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية الدولة و جهة نواكشوط Budget Etat-RN | **تكاليف المطابع** **Fraisd'imprimerie** |  |
| **1.000.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **لوازم معلوماتية/ شراء وتركيب كاميرات المراقبة****Matériels informatique/ Achats et installations des cameras de surveillance** |  |
| **950.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **توريدات متعلقة بلوحات تسمية الشوارع و ترقيم المباني لمدينة انواكشوط****Fourniture et pose de plaques de de rue numéro de porte pour adressage de Nouakchott** |  |
| **700.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **صيانة أدوات وأثاث المكاتب** **Entretien matériel et mobilier de bureau** |  |
| **600.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **كهرباء مباني جهة نواكشوط** **Électricité Bâtiments de la Région de Nouakchott** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة باستيراتيجية وخطة عمل خاصة بترقية ودعم الاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية على مستوى الجهة****Elaboration d’une Stratégie et plan d'action pour la promotion de l'encouragement des investissements commerciaux, industriels et touristiques dans la région** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **دراسة تفصيلية لمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية على مستوى الساحل وذلك عبر السياحة****Elaboration d’une Etude détaillée du projet d'adaptation au changement climatique du littoral par le tourisme** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة تفصيلية لمشروع خاص بالتغذية و جعل المدينة خضراء****Elaboration d’une Etude détaillée du projet nourrir et verdir la ville** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة من أجل وضع استراتيجية خاصة بالسياحة على مستوى نواكشوط****Elaboration d'une stratégie de promotion du tourisme à Nouakchott** |  |
| **5.000.000** | مارس 2023Mars 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | طريقة التكلفة الأقلSMC | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **وضع برنامج جهوي متعلق بالدمج والتكوين المهني****Mise en place d'un programme régional d'insertion et de formation professionnels** |  |
| **1.000.000** | Février 2023فبراير 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | Qualifications des candidats | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **دراسة تبين احتياجات متعلقة بإعادة تأهيل وصيانة المنشئات الصحية****Etude des besoins en réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des structures de santé** |  |
| **1.400.000** | مارس 2023Mars | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | تاهل المرشحينQualifications descandidats | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة تبين احتياجات متعلقة بإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية الخاصة بالشباب والرياضة و الترفيه****Etude des besoins en réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des infrastructures de jeunesse, sport et loisirs** |  |
| **0.0003.50** | مارس 2023Mars | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres  | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف** **Aménagements des carrefours**  |  |
| **2.000.000** | فبراير 2023Février 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **ترميم مباني مركز الطمر الفني بتفريت****Réhabilitation des bâtiments au niveau CET** |  |
| **4.000.000** | فبراير 2023Février 2023 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres  | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **ردم النفايات و تشجيرها على مستوى مركز الطمر الفنيبتفريت****Couverture finale des alvéoles et son reboisement au niveau CET** |  |
| **4.500.000** | فبراير 2023Février 2023 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تأجير شاحنات وآليات لصالح مركز الطمر الفني بتفريت****Location camions et engins pour CET** |  |
| **2.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **دجمبر2022****Décembre 2022** | **دجمبر2022****Décembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة30 مشارك على مستوى جهة نواكشوط ( توفير السكن والطعام والنقل )****Organisation d'un séminaire international de 30 participants à la Région (hébergement, restauration, dîner, déplacement,)** |  |
| **7.500.000** | مارس 2023Mars 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **اشغال تهيئة ساحات عمومية** **Travaux d’aménagement de Parcs**  |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات لصالح مرآب جهة نواكشوط** **Fourniture du garage** |  |
| **4.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **إصلاح سيارات** **Reparation des vehicles**  |  |
| **0002.200.** | دجمبر2022Décembre 2022 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | ا استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء مواد الصيانة** **Achat de Produitsd’entretient** |  |
| **1.100.000** | يناير 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ساحات عمومية** **Aménagement de places publiques**  |  |
| **4.200.000** | مارس 2023Mars | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تأجير آليات ولوازم فنية****Location Engins et matériels techniques** |  |
| **900.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة مقابر****Aménagement de cimetières** |  |
| **0009.000.** | إبريل 2023Avril 2023  | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres s ouvert | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **توريدات مخبرية لمصلحة مؤسسات التعليم الثانوي** **Fourniture Labo pour les établissements secondaires** |  |
| **7.000 000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء تجهيزات متعلقة بالصحة****Achat équipements médicaux** |  |
| **1.000.000** | مارس 2023Mars2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف** **Réhabilitation des carrefours** |  |
| **1.400.000** | مارس 2023Mars 2023 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ساحات وشبابيك وأعمد****Réhabilitation des parcs, Grilles, poteaux etc….** |  |
| **1.000.000** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بحملات مكافحة البعوض****Prestation relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques** |  |
| **1.000.000** | فبراير 2023  | **دجمبر2022****Décembre 2022** | **دجمبر2022****Décembre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | الاختيار على أساس كفاءة الاستشاريةSélection Fondée sur les Qualifications des Consultants ( SFQC) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة بمخطط المناخ لمدينةانواكشوط****Elaboration d’un plan climat pour la ville de Nouakchott** |  |
| **1 300 000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | **أكتوبر2022****Octobre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات متعلقة بحملات مكافحة البعوض****Fourniture relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques** |  |
| **4.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تجهيز حواجز أمنية****Confection des barrières de sécurités** |  |
| **1.300.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدمات service | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **صيانة الممتلكات المتعلقة بالتشجير الحضري****Maintenance du patrimoine arboricole urbain** |  |
| **6.500 000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارةمبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **Travaux de réseau d’irrigation pour les parcelles agricoles privées à PK 17 Route Nouakchott-Rosso** **أشغال متعلقة بشبكة الــَري الزراعي على مستوى عند الكيلومتر 17 على طريق روصو** |  |
| **10 000 000** | **إيرسل 2023** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارةمبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | أشغالTravaux | **أشغال متعلقة بمزرعة نموذجية فيتفيريت****Réalisation d’une ferme modèle au PK25 rue de l’espoir ( tivit )** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردينSélection du consultant individuel ( SCI ) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تكوين المنتخبين****Formation pour les élus** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **شراء مبيدات****Achat des pesticides** |  |
| **أشغال 1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بتوصيلات****Travaux de branchement** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **تجهيز حواجز من أجل حماية المنشآت العمومية****Installations des barrières de défense dans les établissements publics** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بتوصيل الكهرباء على مستوى ملتقيات الطرق****Travaux des branchements électriques dans des carrefours** |  |
| **3.500.000** | مارس 2023Mars | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة****Fourniture pour répondre à des situations urgentes** |  |
| **1.800.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات مختلفة من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة****Des prestations pour répondre à des situations urgentes** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بالإنارة العمومية****Eclairage public** |  |
| **1.200.000** | مارس 2023Mars 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات وأشغال متعلقة بتصور وتجهيز معالم ونصب****Travaux relatifs à la conception et la Mise en place des monuments** |  |
| **600.000** | فبراير 2023Février 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | طريقة التكلفة الأقل SMC | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات وأشغال متعلقة بتدشين معالم وطرق عمومية****Prestation et travaux relatifs à l’Inaugurations des Edifices Publics et des axes routiers** |  |
| **1.200.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بتأهيل قاعات الاجتماعات بالتقنيات الحديثة** **Travaux relatifsà la réhabilitation des salles des réunions en les dotant des nouvelles technologies**  |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022Décembre 2022 | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بحملات تحسيسية****Prestation relatives à une campagne de sensibilisation** |  |
| **600.0001.** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات وأشغال متعلقة بتدشين معالم وطرق عمومية****Prestation et travaux relatifs à l’Inaugurations des Edifices Publics et des axes routiers** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2023****Décembre 2023** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بالنظافة وصيانة المباني****Prestation/Nettoyage et entretiens des locaux** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء أجهزة من أجل رشِّ المبيدات****Achat des appareils thermo- nébilisateur** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات اخرى****Autres Prestation de Service** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2023****Décembre 2023** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بصيانة وحراسة منشآت جهة نواكشوط****Prestation de service relative à l’Entretien et gardiennage des sites de la RN** |  |
| **8.000 000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بشفط المياه****Prestation relative à l’Aspiration des eaux de pluies** |  |
| **1.400.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بأنشطة ثقافية****Prestation relative aux Festivités culturelle** |  |
| **1.300.000** | يناير 2023Janvier 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **صيانة على مستوى مركز طمر القمامة****Maintenance du Pont Bascule****Au niveau du Centre d’enfouissement Technique PK 25** |  |
| **1.000.000** | يناير 2023Janvier 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تصور مناهج لأنابيب****Conception des modèles tuyaux inox galvanisés** |  |
| **1.600.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء الزيوت** **Achat des lubrifiants** |  |
| **1.000.000** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء قطع غيار من أجل رش المدبيدات****Achats des Pièces détachées pour les appareils termo- nébilisateur** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **أداء خدمة متعلقة بأنشطة احتفالية****Prestation de service événementielle** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **شراء كؤوس وزخرفة****Achat des Trophées et décoration** |  |
| **1.300.000** | يناير 2023Janvier 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات طرق وساحات عمومية****Aménagements des places publics et carrefours/** |  |
| **2.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | الاختيار على أساس كفاءة الاستشارية Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants( SFQC) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **دراسات لإعداد تهيئة الساحات وملتقيات الطرق****Etudes pour la réalisation des dossiers d’aménagement des places et ronds-points** |  |
| **2.350.000** | فبراير 2023Février 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة الساحات العمومية****Aménagement des places publiques** |  |
| **700.000** | فبراير 2023Février 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | اختيار الاستشاريين الفردين Sélection du consultant individuel ( SCI)  | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **دراسات متعلقة بتهيئة المجال****Etudes relatifs à l’aménagement des territoires** |  |
| **700.000** | فبراير 2023Février 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ساحات عمومية ومنشاءات****Aménagements des place publics et édifices** |  |
| **800.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **خدمات متعلة بأنشطة ثقافية واجتماعية وتواصلية****Prestations relatives aux activités socioculturelles et communicatives** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | طريقة التكلفة الأقل SMC  | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **دراسات متعلقة بالخطة الاقتصادية لجهة نواكشوط****Etude relative à l’élaboration d’un business plan de la RN** |  |
| **1.800.000** | فبراير 2023Février 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف****Aménagements des carrefours** |  |
| **1.200.000** | ابريل 2022avril 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | **نوفمبر2022****Novembre 2022** | تاهلالمرشحينQualifications des candidats | ميزانيةجهةنواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | ميزانيةجهةنواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **Suivi des travaux de mise en norme du CET à Tiviri** |  |
| **2.500.000** | **ديسمبر2022****Décembre** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres s | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية****Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **Autres prestations****خدمات أخرى** |  |
| **1.300.000** | فبراير 2023Février 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **الأعمال المتعلقة بإغلاق المركز التقني للمكب****Travaux relatifs à la clôture du Centre d’enfouissement technique** |  |
| **650.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **خدمات متعلقة بالترويح لمعارض****Prestations relatives à la promotion des expositions ayant trait aux activités culturelles** |  |
| **700.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة****Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **خدمات مطعمية****Restauration** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **تأمين سيارات****Assurance pour les véhicules** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف****Aménagement des carrefours** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **توريدات تنخرط في إطار أشغال إدارة الدراسات****Fourniture dans le cadre des besoins de la direction des études** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **توريدات تنخرط في إطار أشغال إدارة الشؤون الإدارية والمالية****Fourniture dans le cadre des besoins de la DAAF** |  |
| **6.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استدراج مناقصة مفتوحAppel d’offres  | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تهيئة منشئات تعليمية على مستوى مدينة نواكشوط****Réhabilitation des bâtiments scolaires** |  |
| **1.500.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **توريدات مختلفة****Diverses fournitures** |  |
| **5.000.000** | فبراير 2023 فبراير 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultationSimplifiée  | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **عمليات الصرف الصحي على مستوى مدينة انواكشوط****Assainissement de la ville de Nouakchott** |  |
| **4.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **شراء الأدوية****Achat de Médicaments** |  |
| **3.000.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ا استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **شراء المعدات الطبية****Achat Matériel Médical** |  |
| **3.000.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **وضع أرصفة بمحاذات المساجد المباني العمومية****Pavage zone des mosquées et édifices publics** |  |
| **2.000.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **تشجير الآماكن العمومية****Reboisement d’artères et place publics** |  |
| **2.500.000** | يناير2023JANVIER 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la Région de Nouakchott | **تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية** **Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels** |  |
| **1.500.000** | **2023**فبراير**février 2023** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **تهيئة ملتقيات الطرف****Aménagement des carrefours** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **تكاليف التوعية****Frais de sensibilisation** |  |
| **700.000** | يناير2023JANVIER 2023 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة****Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations** |  |
| **1.800.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **حفلات استقبال****Cérémonies -Réception** |  |
| **800.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **شراء معدات و مواد غذائية لمركز الطمر الفني****Achat du matériel et Produits alimentaires pour le CET** |  |
| **2.500.000** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | استشارة مبسطةConsultation Simplifiée | توريداتFournitures | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | **شراء سجاد محلي****Achat de Tapis Tissé et noué local** |  |
| **7.503692** | ديسمبر2022Décembre 2022 | ديسمبر2022Décembre 2022 | ديسمبر2022Décembre 2022 | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **التفاهم المباشر****Entente directe** | أشغالTravaux | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | Travaux de réalisation d’un monument et une place publique au niveau du palais des congrès Mourabitoune  |  |
| **6.000.000** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **ديسمبر2022****Décembre 2022** | **التفاهم المباشر****Entente directe** | خدماتServices | ميزانية جهة نواكشوطBudget de la RN | Activités artistiques et culturelles relatives au lancement de l’événement « Nouakchott Capitale Islamique 2023 |  |

 Nouakchott, le …………………… …………………..بتاريخ**نواكشوط**

**رئيسة جهة نواكشوط La Présidente de la Région de Nouakchott**