جهة نواكشوط

Région de Nouakchott

المخطط التوقعي للصفقات العمومية لسنة 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2020

| المرجع. Réf. | الانجازات المستهدفة Réalisations envisagées | مصدر التمويل Source de financement | نوعية الصفقة Type de marché | نوعية الإبرام Mode de passation | التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء الانتقاء Date prévue de lancement de la procédure de sélection | التاريخ المتوقع لمنح العقد Date prévue d’attribution du contrat | التاريخ المتوقع لانطلاق الخدمة Date prévue de démarrage des prestations | التاريخ المتوقع لاكتمال الخدمات Date prévue d’achèvement des prestations | المبلغ ، مقدر بالأوقية الجديدة Montant estimés en MRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توسعة شبكة الماء الشروب ب 50 كلم / القطاع 17 ببلدية الرياض Extension de 50 km du réseau d’eau potable /Secteur 17 Commune de Riyad | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | يونيو 2020 Juin 2020 | 35.000.000 |
| 2 | مواد صيانة سيارات و آليات Produit d'entretien des véhicules et engins | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات (صفقة طلبية) Fourniture (marché à commandes) | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 1.800.000 |
| 3 | خدمات متعلقة بإصلاح سيارات و آليات Prestation relatives à la réparation de véhicules et engins | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات Services | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | 5.400.000 |
| 4 | اقتناء أدوات صغيرة وآلات وأدوات تقنية Acquisition de petits matériels , outillage et fournitures techniques | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | 3.500.000 |
| 5 | أشغال متعلقة بالطرق Travaux de voirie | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يونيو 2020 Juin 2020 | 8.500.000 |
| 6 | أشغال متعلقة بالبنية التحتية و الكهرباء Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 3.400.000 |
| 7 | أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 6.200.000 |
| 8 | أشغال الإنارة العمومية Travaux de réseau d'Eclairage public | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 2.400.000 |
| 9 | أشغال متعلقة بشبكة الماء الشروب Travaux de réseau d'Eau potable | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 2.000.000 |
| 10 | أشغال متعلقة بشبكة الصرف الصحي Travaux de réseau d'Assainissement | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | مايو 2020 Mai 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 2.000.000 |
| 11 | أشغال اخرى Autres Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يونيو 2020 Juin 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 2.100.000 |
| 12 | شراء آليات و اقتناء لوازم للإشغال Achat Engins et matériel de travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يونيو 2020 Juin 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 12.000.000 |
| 13 | دراسة متعلقة بمخطط للحركية الحضرية المستدامة Etude relative au plan de mobilité urbaine durable | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمة ذهنية Prestation Intellectuelle | اختيار على أساس الجودة و التكلفة Sélection basée sur la qualité et le coût | يونيو 2020 Juin 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | 4. 000. 000 |
| 14 | بناء مطعم بمقر جهة نواكشوط Construction d’un restaurant Régional au siège de la Région de Nouakchott | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux. | Appel d’offre ouvert | يونيو 2020 Juin 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | 2. 500. 000 |
| 15 | أشغال متعلقة بإصلاح سيارات و آليات ثقيلة Travaux relatifs à la réparation de véhicules et gros engins | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | Appel d’offre ouvert | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | 5. 400. 000 |
| 16 | أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux. | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | 6. 800. 000 |
| 17 | شراء أعلام Achat de drapeaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | تفاهم مباشر Entente directe | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2019 | 1.700 .000 |
| 18 | خدمات متعلقة بنظافة مباني الجهة Prestation de service relative au Nettoyage des bâtiments de la Région | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات Services | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر 2020 Novembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | أكتوبر 2020 Octobre 2020 | 4.320. 000 |
| 19 | خدمات متعلقة بالحراسة Prestation de service relative au gardiennage | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات Services | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر 2020 Novembre 2020 | نوفمبر 2020 Novembre 2020 | أكتوبر 2021 Octobre 2021 | 2 .4 00 .000 |
| 20 | شبابيك أمان Grilles de sécurité | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر 2020 Novembre 2020 | نوفمبر 2020 Novembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | 8.000.000 |
| 21 | شراء لوازم ومعدات مكتبية Achats de matériels et mobiliers du bureau | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | 5.000.000 |
| 22 | دراسة جدوائية اقتصادية Etude /Business plan | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمة ذهنية Prestation Intellectuelle | اختيار على أساس الجودة و التكلفة Sélection basée sur la qualité et le coût | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | فبراير 2020 Février 2020 | 5.000.000 |
| 23 | اقتناء قطع أرضية Acquisition de terrains | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | 12.000.000 |
| 24 | دراسة جبائية Etude fiscale | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمة ذهنية Prestation Intellectuelle | اختيار على أساس الجودة و التكلفة Sélection basée sur la qualité et le coût | أغسطس 2020 Août 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | نوفمبر2020 Novembre 2020 | فبراير 2020 Février 2020 | 2.000.000 |
| 25 | المحروقات / قصاصات Fourniture de carburant sous forme de carnet de Ticket | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | تفاهم مباشر Entente directe | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | أغسطس 2020 Août 2020 | 15.000.000 |
| 26 | استصلاحات حضرية، صرف صحي و تهيئة و أشغال أخرى Aménagement urbain, Assainissement, réhabilitation, construction et autres travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchot | أشغال Travaux. | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 | Décembre 2020 | يونيو 2020 Juin 2020 | 2.000.000 |
| 27 | شراء سيارات Achat de véhicule | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | فبراير 2020 Février 2020 | 6.000.000 |
| 28 | شراء مبيدات Achat de pesticides | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | فبراير 2020 Février 2020 | 2.600.000 |
| 29 | خدمات ذهنية متعلقة بالاستجابة لطلبات تمويل من طرف المانحين Prestation intellectuelle relative aux réponses aux appels à candidature | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمة ذهنية Prestation Intellectuelle | اختيار على أساس الجودة و التكلفة Sélection basée sur la qualité et le coût | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | فبراير 2020 Février 2020 | 2.000.000 |
| 30 | أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية Travaux d'équipements socioculturels | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | أغسطس 2020 Août 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | ديسمبر 2020 Décembre 2020 | مارس 2020 Mars 2020 | 1 800 000 |
| 31 | خدمات متعلقة بإصلاح سيارات وآليات ثقيلة Prestation relatives à la réparation de véhicules et gros engins | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات Services | استدراج مناقصة مفتوح )صفقة زبونية ( Appel d’offre ouvert (Marché de clientèle) | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | 5 400 000 |
| 32 | تهيئة حفرة طمر النفايات على مستوى مركز الطمر الفني Travaux d’Aménagement de deux alvéoles au niveau du CET | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | شغال Travaux | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | 4. 000 000 |
| 33 | توريد وتركيب ميزان مركز الطمر الفني Fournitures d’un pond Bascule avec les travaux de génie civil | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | توريدات Fourniture | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | 25.0000.000 |
| 34 | إيجار آليات لمركز الطمر الفني Location des engins pour le CET | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات Services | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2022 Septembre 2020 | 16.000.000 |
| 35 | إيجار آليات Location d’engins | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات Services | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offre ouvert | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2020 Septembre 2020 | يوليو 2020 Juillet 2020 | سبتمبر 2022 Septembre 2020 | 16.000.000 |

رئيسة جهة نواكشوط                                                                                                                                                   	 La Présidente de la   Région de Nouakchott